ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР №

о подключении объекта к тепловой сети (теплоснабжение, горячее водоснабжение)

города Мегион

г. Мегион                                                    			            «       »  _______________  202_ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», далее именуемое Исполнитель, в лице директора Ермака Богдана Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванов Иван Иванович , далее именуемый Заказчик,  с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Исполнитель обеспечивает подключение к системе централизованного теплоснабжения   вновь создаваемого  объекта капитального строительства, а именно: «ИЖД»  по адресу: г.Мегион,  ул. Счастливая, д.3, далее по тексту – Объект, расположенный на земельном участке, принадлежащем Заказчику на праве  собственности.

1.2. Заказчик выполняет действия по подготовке объекта к подключению, при этом обеспечивает надлежащим образом исполнение требований условий, солгасно выданных технических условий

1.3.  Тепловая нагрузка составляет:

- Q отопл.-    0,001   Гкал/час,

- 1.4.  При исполнении договора, Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.

1.5. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Заказчиком, и точка подключения,  указаны в условиях  подключения, согласно выданных технических условий.

1.6.   Срок подключения Объекта Заказчика  - 15 июля  2022г.

Подключение к инженерным сетям возможно  осуществить в летний период (в течении срока действия тех.условий).

- Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить подключение Объекта в пределах заявленной мощности потребления и в сроки, определённые п. 1.6. настоящего Договора, через построенные Заказчиком тепловые сети, при условии выполнения Заказчиком требований Технических условий, Правил коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также требований настоящего договора.

2.1.2. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учёта тепловой энергии и теплоносителя в 10 –ти дневный срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности наружных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии, с составлением и подписанием актов.

2.1.3. Подготовить для Заказчика следующие Документы:

-  Акт обследования  объекта, подтверждающего готовность к подключению,

- Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности,

-  Акт о подключении объекта Заказчика к тепловым сетям,

- Договор на пользование тепловой энергией и горячей водой.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Выполнить проект теплоснабжения, горячего водоснабжения Объекта в соответствии с условиями подключения, а именно:

- выполнить проектную документацию по объёму, составу и качеству, которая соответствует Градостроительному кодексу РФ, применяемым СНиП, СП, ГОСТ, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам РФ и ТУ;

- устранить в минимально необходимый срок любые ошибки, пропуски, несоответствия, иные недостатки в проектной и исполнительной документации, в том числе выявленные при проведении работ , либо выявленные любыми компетентными органами;

- согласовать с Исполнителем отступления от условий подключения (при их наличии), в случае их выявления в ходе проектирования.

2.2.2. Предоставить Исполнителю на согласование проектную Документацию до начала производства строительно-монтажных работ.

2.2.3. Обеспечить коммерческий учёт тепловой энергии в соответствии с Техническими условиями на установку приборов учёта тепловой энергии.

2.2.4. Осуществить строительство Объекта с соблюдением действующих строительных и иных норм и Правил, в том числе:

- обеспечить доступ Исполнителя к Объекту для проверки выполнения Заказчиком условий подключения и опломбирования приборов учёта, с подписанием соответствующих актов.

- вызвать представителя Исполнителя для освидетельствования выполненных работ, составления актов на скрытые работы согласно условий подключения.

- устранить допущенные в ходе работ нарушения условий подключения, выявленные Исполнителем, в сроки указанные Исполнителем.

2.2.6. Представить на проверку исполнительную документацию в полном объёме в срок не позднее 30 дней до предполагаемого подключения объекта, совместно с  проектами на тепловые сети, узел учета, согласованными с Исполнителем и устранить выявленные при проверке данной документации замечания до проведения пуско-наладочных работ на Объекте.

2.2.7. Письменно уведомить Исполнителя о готовности наружных и внутридомовых сетей, а также оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и горячей воды, с направлением документов для заключения договора на пользование тепловой энергией, в срок не менее 10 дней до предполагаемого подключения объекта в летний период.

2.2.8. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя Заявитель обязан получить разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки Управления по экологическому, технологическому и атомному надзору ХМАО-Югра согласно п. 2.4.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

2.2.9. В течение 3-х дней с момента подписания Акта обследования Объекта Заказчика,  заключить с Исполнителем Договор на пользование тепловой энергии на присоединяемый Объект.

- Условия изменения, расторжения Договора и ответственность сторон.

  - Изменения и дополнения в договор (в том числе вызванные продлением срока подключения),  вносятся путем оформления Дополнительного соглашения, подписанного сторонами по договору.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Порядок разрешения споров

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, разрешаются в досудебном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-ти дневный срок с момента её получения рассмотреть и дать письменный ответ.

  - Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, исполнении, расторжении настоящего Договора, при невозможности достижения согласованного решения в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный Суд  ХМАО-Югры.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение явилось следствием непреодолимой силы;   то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (пожар, наводнение, иное стихийное бедствие, издание акта государственного органа и иных, находящихся вне контроля Сторон, и которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить или принять в расчёт при заключении настоящего Договора).

  - Освобождение от ответственности действует только в  период, в течение которого существуют обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего Договора.

  - При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона должна немедленно поставить в известность в письменном виде в течение 5 дней об этом другую Сторону. В противном случае, Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие её от ответственности.

  - Настоящим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить письменные доказательства, выдаваемые уполномоченными на то государственными органами.

- Действие договора и прочие условия

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего договора стороны руководствуются действующим законом РФ.

  - Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

  - Заказчик не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

  - Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Иванов Иван Иванович | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
|  | ИНН/КПП 8605013419 / 860501001 |
|  | 628680, Россия, ХМАО – Югра, (Тюменская область),г.Мегион, |
|  | ул. Александра Жагрина, д. 2 |
|  | Юридический адрес:628680,Россия, ХМАО – Югра, (Тюменская область),г.Мегион, |
|  | ул. Александра Жагрина, д. 2 Тел./факс 8(34643) 49-293, 47-343 e-mail: mail@tvkmegion.ru Директор МУП «Тепловодоканал» ______________________ Б. Г. Ермак _______________________202_ г. |